经开政务服务中心搬家服务项目

要求及内容

一、项目概况

（一）项目名称： 经开政务服务大厅搬迁服务采购项目

（二）搬迁地址：

从经开区榴云路15号政务服务中心搬迁至双港西大街528号中国南昌人力资源服务产业园，两地相距1公里左右

（三）搬迁规模： 详见附件。

（四）服务期限： 预计搬迁时间为8月15日至8月31日，或根据我中心通知在7个自然日内完成全部搬迁及整理工作

- 二、服务内容及要求

- 供应商应提供从起运地到目的地全程一站式搬迁服务，具体内容及要求如下：

（一）搬迁前准备工作

1、供应商须在报价前对搬迁现场进行实地勘查，了解搬迁物品的数量、体积、重量及搬运环境（如门宽、电梯尺寸、通道情况等），据此制定科学合理的搬迁方案。

2、对我中心提供的办公家具、设备等进行搬前检查，记录已有损伤情况，拍照留档，并由双方签字确认。

（二）物品分类打包与标识

1、办公家具类： 对可拆卸的办公桌椅、文件柜、会议桌、隔断等进行规范拆卸，螺丝、五金配件分类装袋编号，并在部件上粘贴对应标签，确保到新址后能准确复原安装。对不可拆卸的家具采用毛毯或缠绕膜包裹保护，防止刮擦。

2、电子设备类：

电脑主机、显示器、打印机、复印机、服务器等设备须使用专用包装材料（如气泡膜、珍珠棉）多层包裹，放入纸箱后填充缓冲物，箱体标注“易碎”“防潮”“向上”等警示标志。所有设备线缆须提前整理捆扎，标注对应设备编号，避免混淆。

3、文件档案类： 文件柜内资料原则上由我中心自行整理装箱（或供应商协助），箱体标注部门、文件类型及编号，搬迁过程中严禁翻动或遗失档案文件。

4、标识规范： 所有包装箱须在四面及顶部粘贴统一格式的标签，内容包含：部门名称、物品类别、新址房间号/座位号、箱号（如：3/20） 。

5、搬运与运输

（1）装车要求： 遵循“重不压轻、大不压小”原则，合理码放车厢内物品，满载后使用紧固带固定，防止运输途中晃动碰撞。

（2）运输要求：

供应商须提供车况良好、手续齐全的封闭厢式货车，车厢清洁无杂物、无渗漏。运输途中须谨慎驾驶，保持平稳，避免急刹急转弯，确保物品安全。

- （3）保护措施

- 在起运地和目的地的楼道、门框、电梯轿厢、地面等处铺设保护垫或防护板，防止搬运过程中对建筑物造成磕碰损伤。电梯运输期间须安排专人看护。

6、卸货与摆放复原

（1）车辆到达目的地后，按我中心指挥有序卸货，严禁野蛮装卸。

（2）家具进行组装复原，摆放至我中心指定的房间和位置。

（3）包装箱按箱体标签搬至指定房间/座位，摆放整齐，不要求开箱整理内部物品。

（4）所有搬运工作完成后，供应商须清理现场，清运产生的包装垃圾，恢复场地整洁。

7、验收标准

（1）搬迁物品数量核对无误，无物品丢失。

（2）家具组装复原到位，结构牢固，功能正常。

（3）电子设备开机测试正常，无损坏、无系统故障。

（4）包装垃圾清运完毕，新旧场地均无杂物遗留。

四、报价要求

（一）本项目最高限价：¥40000元，以上报价须为含税全包价，包含人工、设备、材料、运输及税费等所有费用，项目执行过程中不再追加任何费用。

（二）供应商应前往项目现场踏勘，评估工作量，一经报价视为已充分了解项目条件。

（三）报价单须加盖公章方为有效。

（四）最终结算金额以经双方完工验收的实际工程量结果为准。

- 如有疑问，请于报价截止前与我中心联系人沟通确认。

五、评定原则

现场统一拆封各供应商的报价文件，在满足服务要求的前提下，报价最低者中标。

- 附件：经开政务中心固定资产搬迁清单

| 经开政务中心固定资产搬迁清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地点 | 资产名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 一楼大厅 | 导办台 | 1 | 个 |  |
|  |  | 自助电脑 | 3 | 台 |  |
|  |  | 电视 | 1 | 台 | 135*75 |
|  |  | 自助区桌子 | 3 | 个 |  |
|  |  | 打印机 | 1 | 台 | 自助区 |
|  |  | 等候区排椅 | 9 | 组 | 等候区 |
|  |  | 椅子 | 28 | 个 | 窗口 |
|  |  | 电脑 | 14 | 台 | 窗口 |
|  |  | 桌子 | 16 | 个 | 窗口 |
|  |  | 高拍仪 | 12 | 个 | 窗口 |
|  |  | 电力自助机 | 1 | 台 |  |
|  |  | 验钞机 | 3 | 台 |  |
|  |  | 打印机 | 12 | 台 | 窗口 |
|  |  | 评价器 | 8 | 个 | 窗口 |
|  |  | 轮椅 | 1 | 辆 |  |
|  |  | 文件架 | 1 | 个 |  |
|  |  | 伞架 | 1 | 个 |  |
|  |  | 防爆器材 | 1 | 套 |  |
| 2 | 公安专区 | 等候区排椅 | 2 | 组 | 等候区 |
|  |  | 照相一体机 | 1 | 台 |  |
|  |  | 公示栏 | 1 | 个 |  |
|  |  | 饮水机 | 1 | 个 |  |
|  |  | 伞架 | 1 | 个 |  |
|  |  | 空调柜机 | 1 | 台 |  |
|  |  | 空调挂机 | 2 | 台 |  |
|  |  | 木材质柜子 | 4 | 组 |  |
|  |  | 椅子 | 12 | 个 |  |
|  |  | 热塑机 | 1 | 台 |  |
|  |  | 打印机 | 4 | 台 |  |
|  |  | 电脑 | 5 | 台 |  |
|  |  | 复印打印一体机 | 1 | 台 |  |
|  |  | 组合办公桌 | 4 | 套 | 含小柜子 |
|  |  | 整体铁皮柜 | 2 | 组 | 5层 |
|  |  | 高拍仪 | 2 | 个 |  |
|  | 201（公安） | 桌子 | 1 | 个 |  |
|  |  | 茶几 | 1 | 个 |  |
|  |  | 椅子 | 1 | 个 |  |
|  |  | 电脑 | 1 | 个 |  |
| 3 | 101（市不动产） | 桌子 | 3 | 个 |  |
|  |  | 椅子 | 3 | 个 |  |
|  |  | 打印机 | 3 | 台 |  |
|  |  | 单层铁皮柜 | 15 | 个 |  |
|  |  | 木材质柜子 | 1 | 个 |  |
|  |  | 茶几 | 1 | 个 |  |
|  |  | 电脑 | 3 | 台 |  |
|  | 103（市不动产） | 桌子 | 2 | 个 |  |
|  |  | 椅子 | 2 | 个 |  |
|  |  | 电脑 | 2 | 台 |  |
|  |  | 打印机 | 3 | 台 |  |
|  |  | 沙发 | 1 | 个 |  |
|  |  | 整体铁皮柜 | 3 | 个 | 5层 |
|  |  | 高拍仪 | 2 | 个 |  |
| 4 | 104（中油燃气） | 整体铁皮柜 | 1 | 个 | 5层 |
|  |  | 桌子 | 2 | 个 |  |
|  |  | 椅子 | 2 | 个 |  |
|  |  | 保险柜 | 2 | 个 |  |
| 5 | 一楼机房 | 单层铁皮柜 | 5 | 个 |  |
|  |  | 发电机 | 3 | 组 |  |
|  |  | 空调柜机 | 1 | 台 |  |
|  |  | 电视 | 1 | 台 |  |
|  |  | 电脑 | 2 | 台 |  |
|  |  | 桌子 | 1 | 个 |  |
|  |  | 椅子 | 2 | 个 |  |
| 6 | 105（房产办） | 沙发 | 1 | 个 |  |
|  |  | 整体铁皮柜 | 2 | 个 | 5层 |
|  |  | 桌子 | 2 | 个 |  |
|  |  | 椅子 | 3 | 个 |  |
|  |  | 打印机 | 2 | 个 |  |
|  |  | 电脑 | 2 | 个 |  |
|  |  | 茶几 | 1 | 个 |  |
|  | 106（房产办） | 桌子 | 4 | 个 |  |
|  |  | 椅子 | 4 | 个 |  |
|  |  | 电脑 | 4 | 台 |  |
|  |  | 打印机 | 3 | 台 |  |
|  |  | 高拍仪 | 3 | 个 |  |
|  |  | 沙发 | 1 | 个 |  |
|  |  | 单层铁皮柜 | 5 | 个 |  |
|  | 107（房产办） | 整体铁皮柜 | 6 | 个 | 5层 |
|  |  | 单层铁皮柜 | 28 | 个 |  |
|  |  | 椅子 | 3 | 个 |  |
|  |  | 电脑 | 1 | 个 |  |
|  |  | 打印机 | 1 | 个 |  |
| 7 | 108（税务局） | 整体铁皮柜 | 5 | 个 | 5层 |
|  |  | 茶几 | 1 | 个 |  |
|  | 209（税务） | 桌子 | 1 | 个 |  |
|  |  | 椅子 | 2 | 个 |  |
|  |  | 茶几 | 1 | 个 |  |
|  |  | 打印机 | 1 | 个 |  |
|  |  | 保险柜 | 1 | 个 | 大型 |
|  |  | 整体铁皮柜 | 1 | 个 | 5层 |
|  |  | 沙发 | 1 | 个 |  |
|  |  | 衣柜 | 1 | 个 |  |
|  |  | 电脑 | 1 | 个 |  |
|  | 212（税务） | 整体铁皮柜 | 4 | 个 | 5层 |
|  |  | 桌子 | 1 | 个 |  |
|  |  | 椅子 | 1 | 个 |  |
|  |  | 装订机 | 1 | 个 |  |
|  |  | 茶几 | 1 | 个 |  |
|  |  | 保险柜 | 1 | 个 |  |
|  |  | 打印机 | 1 | 个 |  |
|  |  | 电脑 | 1 | 台 |  |
| 8 | 109（昌北电力） | 电脑 | 2 | 个 |  |
|  |  | 打印机 | 2 | 个 |  |
|  |  | 单层铁皮柜 | 5 | 个 |  |
|  |  | 保险柜 | 1 | 个 |  |
|  |  | 高拍仪 | 2 | 个 |  |
|  |  | 沙发 | 1 | 个 |  |
| 9 | 二楼机房 | 工程梯 | 1 | 个 |  |
| 10 | 二楼大厅 | 轮椅 | 1 | 辆 |  |
|  |  | 电视 | 2 | 个 | 135*75 |
|  |  | 扫描仪 | 1 | 个 | 窗口 |
|  |  | 高拍仪 | 9 | 个 | 窗口 |
|  |  | 等候区排椅 | 6 | 组 |  |
|  |  | 桌子 | 1 | 个 | 自助区 |
|  |  | 文件架 | 1 | 个 |  |
|  |  | 复印打印一体机 | 1 | 个 |  |
|  |  | 自助电脑 | 4 | 台 |  |
|  |  | 导办台 | 1 | 个 |  |
|  |  | 小茶几 | 1 | 个 |  |
|  |  | 椅子 | 60 | 个 | 窗口 |
|  |  | 打印机 | 8 | 个 | 窗口 |
|  |  | 电脑 | 12 | 台 | 窗口 |
|  |  | 伞架 | 1 | 个 |  |
| 11 | 202（企情中心） | 单层铁皮柜 | 6 | 个 |  |
|  |  | 电脑 | 1 | 个 |  |
|  |  | 文件 | 5 | 箱 |  |
|  |  | 桌子 | 1 | 个 |  |
|  |  | 椅子 | 1 | 个 |  |
| 12 | 203（消防） | 整体铁皮柜 | 1 | 个 | 5层 |
|  |  | 执法机 | 1 | 台 |  |
|  |  | 桌子 | 1 | 个 |  |
|  |  | 椅子 | 2 | 个 |  |
|  |  | 电脑 | 1 | 台 |  |
|  |  | 沙发 | 1 | 个 |  |
|  |  | 茶几 | 1 | 个 |  |
|  |  | 风扇 | 1 | 台 |  |
| 13 | 204（自规局） | 桌子 | 2 | 个 |  |
|  |  | 椅子 | 3 | 个 |  |
|  |  | 电脑 | 2 | 台 |  |
|  |  | 单层铁皮柜 | 5 | 个 |  |
| 14 | 205（城管局） | 单层铁皮柜 | 18 | 个 |  |
|  |  | 桌子 | 2 | 个 |  |
|  |  | 椅子 | 2 | 个 |  |
|  |  | 茶几 | 2 | 个 |  |
|  |  | 木材质柜子 | 1 | 个 |  |
|  |  | 沙发 | 1 | 个 |  |
|  |  | 电脑 | 2 | 台 |  |
| 15 | 208（市场局） | 单层铁皮柜 | 16 | 个 |  |
|  |  | 组合办公桌 | 4 | 个 | 含小柜子 |
|  |  | 椅子 | 5 | 个 |  |
|  |  | 电脑 | 5 | 台 |  |
|  |  | 打印机 | 4 | 台 |  |
|  |  | 碎纸机 | 1 | 个 |  |
|  | 210（市场局） | 桌子 | 2 | 个 |  |
|  |  | 椅子 | 2 | 个 |  |
|  |  | 沙发 | 1 | 个 |  |
|  |  | 整体铁皮柜 | 1 | 个 | 5层 |
|  |  | 单层铁皮柜 | 5 | 个 |  |
|  |  | 打印机 | 2 | 个 |  |
|  |  | 装订机 | 2 | 个 |  |
|  | 213（市场局） | 单层铁皮柜 | 13 | 个 |  |
|  |  | 整体铁皮柜 | 1 | 个 | 5层 |
|  |  | 桌子 | 3 | 个 |  |
|  |  | 椅子 | 3 | 个 |  |
|  |  | 电脑 | 4 | 台 |  |
|  |  | 碎纸机 | 1 | 个 |  |
|  |  | 打印机 | 2 | 个 |  |
|  |  | 复印打印一体机 | 1 | 台 |  |
|  |  | 茶几 | 1 | 个 |  |
|  |  | 木材质柜子 | 1 | 个 |  |
|  | 214（市场局） | 桌子 | 2 | 个 |  |
|  |  | 椅子 | 3 | 个 |  |
|  |  | 沙发 | 1 | 个 |  |
|  |  | 整体铁皮柜 | 1 | 个 | 5层 |
|  |  | 单层铁皮柜 | 4 | 个 |  |
|  |  | 打印机 | 1 | 台 |  |
|  |  | 电脑 | 3 | 台 |  |
|  |  | 木材质柜子 | 1 | 个 |  |
|  |  | 茶几 | 1 | 个 |  |
|  | 215（市场局档案室） | 单层铁皮柜 | 139 | 个 | 30 |
|  |  | 材料 | 23 | 箱 |  |
|  | 312（市场局档案室） | 单层铁皮柜 | 127 | 个 | 20 |
|  | 313（市场局档案室） | 单层铁皮柜 | 58 | 个 | 16.6 |
|  |  | 材料 | 10 | 箱 |  |
|  | 410（市场局档案室） | 单层铁皮柜 | 41 | 个 | 16.6 |
|  |  | 木材质柜子 | 1 | 个 |  |
|  |  | 木材质沙发 | 1 | 个 |  |
|  | 418（市场局档案室） | 单层铁皮柜 | 60 | 个 | 28 |
|  |  | 木材质柜子 | 3 | 个 |  |
|  | 514（市场局档案室） | 单层铁皮柜 | 177 | 个 | 28 |
|  | 515（市场局档案室） | 单层铁皮柜 | 40 | 个 | 16.6 |
| 16 | 211（组织部） | 桌子 | 3 | 个 |  |
|  |  | 椅子 | 3 | 个 |  |
|  |  | 电脑 | 3 | 台 |  |
|  |  | 单层铁皮柜 | 15 | 个 |  |
| 17 | 303（社发局） | 桌子 | 2 | 个 |  |
|  |  | 椅子 | 2 | 个 |  |
|  |  | 电脑 | 1 | 个 |  |
|  |  | 单层铁皮柜 | 5 | 个 |  |
| 18 | 308（财政局） | 单层铁皮柜 | 10 | 个 |  |
|  |  | 桌子 | 1 | 个 |  |
|  |  | 椅子 | 1 | 个 |  |
|  |  | 电脑 | 1 | 台 |  |
|  |  | 木材质椅子 | 2 | 个 |  |
|  |  | 木材质沙发 | 1 | 个 |  |
| 19 | 306（中心大数据科） | 桌子 | 3 | 个 |  |
|  |  | 椅子 | 3 | 个 |  |
|  |  | 整体铁皮柜 | 2 | 个 | 5层 |
|  |  | 电脑 | 3 | 台 |  |
|  |  | 打印机 | 1 | 台 |  |
|  |  | 小柜子 | 1 | 个 |  |
|  | 314（中心大数据部） | 桌子 | 4 | 个 |  |
|  |  | 椅子 | 4 | 个 |  |
|  |  | 整体铁皮柜 | 5 | 个 | 5层 |
|  |  | 单层铁皮柜 | 14 | 个 |  |
|  |  | 电脑 | 4 | 台 |  |
|  | 310（中心综合管理科） | 桌子 | 3 | 个 |  |
|  |  | 椅子 | 3 | 个 |  |
|  |  | 单层铁皮柜 | 5 | 个 |  |
|  |  | 茶几 | 1 | 个 |  |
|  |  | 绿植 | 1 | 盆 |  |
|  | 315（中心政务服务科） | 沙发 | 1 | 个 |  |
|  |  | 单层铁皮柜 | 5 | 个 |  |
|  |  | 桌子 | 2 | 个 |  |
|  |  | 椅子 | 2 | 个 |  |
|  |  | 茶几 | 2 | 个 |  |
|  |  | 电脑桌 | 1 | 个 |  |
|  |  | 电脑 | 2 | 个 |  |
|  |  | 衣柜 | 1 | 个 |  |
|  |  | 电风扇 | 1 | 个 |  |
|  | 316（中心政务服务科） | 桌子 | 4 | 个 |  |
|  |  | 电脑 | 5 | 个 |  |
|  |  | 碎纸机 | 1 | 个 |  |
|  |  | 茶几 | 1 | 个 |  |
|  |  | 双开文件柜 | 2 | 组 | 木材质 |
|  |  | 单层铁皮柜 | 8 | 个 |  |
|  |  | 椅子 | 4 | 个 |  |
|  | 母婴室 | 沙发 | 1 | 个 |  |
|  |  | 茶几 | 2 | 个 |  |
|  |  | 尿布台 | 2 | 个 |  |
|  |  | 婴儿床 | 1 | 个 |  |
|  | 318（中心主任办公室) | 桌子 | 2 | 个 |  |
|  |  | 沙发 | 1 | 个 |  |
|  |  | 整体铁皮柜 | 3 | 个 |  |
|  |  | 椅子 | 2 | 个 |  |
|  |  | 茶水柜 | 2 | 个 |  |
|  |  | 打印机 | 1 | 个 |  |
|  |  | 电脑 | 3 | 台 |  |
|  | 320（中心会议室） | 复印打印一体机 | 1 | 台 |  |
|  |  | 碎纸机 | 1 | 个 |  |
|  |  | 会议桌 | 1 | 个 |  |
|  |  | 椅子 | 16 | 个 |  |
|  |  | 茶几 | 1 | 个 |  |
|  |  | 转角柜 | 1 | 个 |  |
|  | 311（中心档案室） | 桌子 | 3 | 个 |  |
|  |  | 椅子 | 2 | 个 |  |
|  |  | 沙发 | 1 | 个 |  |
|  |  | 电脑 | 1 | 台 |  |
|  | 413（中心档案室） | 桌子 | 2 | 个 |  |
|  |  | 单层铁皮柜 | 25 | 个 |  |
|  |  | 自助填单机 | 2 | 台 |  |
|  |  | 电视机 | 1 | 台 |  |
|  | 417（中心档案室） | 微波炉 | 2 | 个 |  |
|  |  | 单层铁皮柜 | 10 | 个 |  |
| 20 | 206（综窗人员办公室） | 桌子 | 2 | 个 |  |
|  |  | 椅子 | 2 | 个 |  |
|  |  | 碎纸机 | 1 | 个 |  |
|  |  | 电脑 | 2 | 个 |  |
|  |  | 整体铁皮柜 | 1 | 个 | 5层 |
|  |  | 单层铁皮柜 | 5 | 个 |  |
|  | 207（综窗人员办公室） | 桌子 | 4 | 个 |  |
|  |  | 椅子 | 6 | 个 |  |
|  |  | 电脑 | 8 | 台 |  |
|  |  | 单层铁皮柜 | 15 | 个 |  |
|  |  | 衣柜 | 1 | 个 |  |
|  | 411（综窗人员办公室） | 桌子 | 3 | 个 |  |
|  |  | 单层铁皮柜 | 4 | 个 |  |
|  |  | 沙发 | 1 | 个 |  |
|  |  | 衣柜 | 2 | 个 |  |
|  | 412（综窗人员办公室） | 桌子 | 3 | 个 |  |
|  |  | 沙发 | 2 | 个 |  |
|  |  | 单层铁皮柜 | 5 | 个 |  |
|  |  | 衣柜 | 1 | 个 |  |
|  | 416（综窗人员办公室） | 沙发 | 2 | 个 |  |
|  |  | 桌子 | 5 | 个 |  |
|  |  | 单层铁皮柜 | 5 | 个 |  |
|  |  | 椅子 | 2 | 个 |  |
|  |  | 衣柜 | 2 | 个 |  |
|  | 415（综窗人员办公室） | 单层铁皮柜 | 5 | 个 |  |
|  |  | 沙发 | 1 | 个 |  |
|  |  | 桌子 | 2 | 个 |  |
|  |  | 衣柜 | 2 | 个 |  |
|  | 512中心直播室 | 桌子 | 1 | 个 |  |
|  |  | 椅子 | 6 | 个 |  |
|  |  | 单层铁皮柜 | 5 | 个 |  |
|  |  | 直播器材 | 1 | 批 |  |
|  |  | 执照打印机 | 1 | 台 |  |
|  |  | 政务一体机 | 1 | 台 |  |
|  |  | 导视机 | 2 | 台 |  |
| 报价金额 |  |  | --- |  |  |
| 注：最终结算金额以经双方完工验收的实际工程量结果为准 |  |  |  |  |  |